Taco'Os — Roadmap de 90 días

Semana 1–2

- Definir arquitectura

- Backend base (ventas/gastos)

- DB funcional

Semana 3–4

- UI simple (web o PWA)

- Registro funcional

- Flujo de caja

Semana 5–6

- Integración IA básica

- 1–2 prompts funcionando

Semana 7–8

- Mejorar recomendaciones

- primeras pruebas reales

Semana 9–10

- conseguir 5–10 taqueros

- feedback directo

Semana 11–12

- iterar producto

- mejorar UX

- preparar demo final

Objetivo final

- Producto funcionando

- Usuarios reales

- IA en producción

- Historia clara para jueces